## Slide 1: 3A开发进度汇总
Date

## Slide 2: 2A迭代版本规划
2024.06
2024.03
2024.02
2024.01
2024.04
2024.05
2023.12
2A
Tuning
Rlg tool
V0.3 tuning version
V0.5 basic release
monocular V1.0
stereo V0.7
stereo V1.0 show
Algo tuning tool
V1.0 monocular tool
V1.0 stereo tool
V0.9 tuning tool
V0.5 acceptance test
monocular V1.0 acceptance test
stereo V0.7 acceptance test
stereo V1.0 acceptance test
2024/01/E
2024/04/M
2024/06/M
5W
5W
1W
2W
1W
2W

## Slide 3: AE迭代规划及开发进度
2024/03/E
monocular V1.0
2023/12/E
V0.3 tuning version
2024/01/E
V0.5 basic release show
2024/04/M
MONO AE
2024/02/E
V0.7 LTM 效果联动调试
开发版本号 |  | 工作项 | 状态 |  | 开发版本号 |  | 工作项 | 状态
monocular version | V0.5 | 自适应测光表 | Done |  | stereo version | V0.7 | gaze AE | TBD
 |  | 曝光表、曝光策略设计 | Done |  |  |  | 一致性方案 | TBD
 |  | WDR 效果输出midtone & shadow gain | Done |  |  | V1.0 | 困难场景解决 | TBD
 |  | debug mode | Done |  | Tool | V0.7 | Tuning tool | Doing
 | V0.7 | WDR AE与LTM 联调效果 | Doing |  |  | V1.0 | rlg 实时平台集成 | TBD
 | V1.0 | AE smooth策略优化迭代 | TBD |  |  |  |  | 
MONO | V0.5 | 曝光表&曝光策略设计 | TBD |  | MONO | V1.0 | 感知联动效果测试 | TBD
 | V0.7 | 多目&多sensor曝光一致性方案 | TBD |  |  |  |  | 
2024/02/09-02/17
annual leave
2024.06
2024.03
2024.02
2024.01
2024.04
2024.05
2023.12
stereo V0.7 MR features
2024/05/E
stereo V1.0 show
Algo tuning tool V0.7

## Slide 4: AWB迭代规划及开发进度
2024/04/M
monocular V1.0
2023/12/E
V0.3 tuning version
2024/01/E
V0.5 basic release show
2024/03/E
AWB+CCM tuning
开发版本号 |  | 工作项 | 状态 |  | 开发版本号 |  | 工作项 | 状态
monocular version | V0.5 | 白平衡算法框架设计 | Done |  | stereo version | V0.7 | AWB+CCM饱和度调试 | Doing
 |  | 颜色倾向性调整模块 | Done |  |  |  | 双目一致性方案 | TBD
 |  | 特殊场景识别与白平衡调试模块 | Done |  |  | V1.0 | 困难场景解决 | TBD
 |  | debug mode | Done |  | Tool | V0.7 | Tuning tool | TBD
 | V0.7 | 室内外、各色温全量测试颜色效果 | Doing |  |  | V1.0 | rlg 实时平台集成 | TBD
 | V1.0 | 混合光源场景等重点问题 | TBD |  |  |  |  | 
2024/02/09-02/17
annual leave
2024.06
2024.03
2024.02
2024.01
2024.04
2024.05
2023.12
stereo V0.7 MR features
2024/05/E
stereo V1.0 show
Algo tuning tool V0.7
2024/02/E
V0.7 室内外、各色温效果

## Slide 5: ATF迭代规划及进度
2024.06
2024.03
2024.02
2024.01
2024.04
2024.05
2024/02/M
V0.5 offline simu version
2024/03/E
V0.7 RLG real time detection version
2024/05/M
V0.9 AE alignment version
2024/06/E
V1.0 MR feature version
开发版本号 |  | 工作项 | 状态
basic version | V0.5 | 离线采集flicker raw | Doing
 |  | 离线仿真探测结果，调试参数 | TBD
 |  | debug mode 设计 | TBD
 | V0.7 | RLG平台上实时测试场景，验证算法准确性 | Doing
 | V1.0 | 探测结果与AE联动效果版本，basic version ready | TBD
MR feature | V1.1 | 子区域手机探测特性 | Pending

## Slide 6: Tuning 测试规划